INSTITUTO DELYONE DE MEDICINA E TECNOLOGIA

PROPOSTA DE PROJETO — PDIL

MEDUNITY

Plataforma Nacional para Estruturação e Gestão de Dados Clínicos em Saúde

| Proponente | Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia — IDMT |
| --- | --- |
| Duração proposta | 24 meses |
| Recursos financeiros | Sim — valor a definir |
| Versão | Versão institucional formatada a partir da proposta apresentada |

DOCUMENTO EXECUTIVO — PARA APRESENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

# NOTA DE CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL

Esta versão reorganiza e apresenta em padrão institucional o conteúdo da proposta encaminhada pelo Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia. O conteúdo técnico central foi preservado. Campos que permanecem sem informação objetiva — especialmente identificação completa da proponente, orçamento, infraestrutura detalhada, equipe, indicadores quantitativos e evidências documentais — são explicitamente tratados como itens de consolidação, em vez de serem preenchidos por inferência.

# Resumo executivo

O projeto propõe o desenvolvimento, consolidação e preparação para implantação e expansão nacional do MedUnity, plataforma tecnológica brasileira destinada à estruturação, gestão, organização e interoperabilidade de dados clínicos, com aplicação aos processos de registro e gestão da informação em saúde e potencial de integração aos diferentes níveis de atenção do SUS.

# Enquadramento estratégico na Matriz PDIL

| Elemento da Matriz PDIL | Aderência do projeto |
| --- | --- |
| Bloco 6 — Tecnologias para Sistemas de Saúde (SUS) | Aderência central ao objeto do MedUnity. |
| Plataforma produtiva para softwares e aplicativos | Aderência direta: solução de software em saúde. |
| Plataforma produtiva para sistemas digitais | Aderência direta: arquitetura digital para organização e gestão da informação clínica. |
| Plataforma produtiva para inteligência artificial | Aderência potencial e complementar, condicionada ao escopo efetivamente desenvolvido no projeto. |
| Desafio: tecnologias para gestão de dados clínicos de prontuários eletrônicos | Aderência direta ao objeto: estruturação, organização e gestão de dados clínicos. |
| Desafio: tecnologias com padrões e interoperabilidade nos diversos níveis do SUS | Aderência direta como eixo de evolução tecnológica e validação. |
| Desafio: telessaúde/telemonitoramento/telediagnóstico | Não é o eixo principal desta versão; não deve ser apresentado como núcleo do projeto sem escopo e evidência correspondentes. |

Observação: o enquadramento acima é uma síntese de aderência do projeto. A redação final deve ser conferida com a versão vigente da Matriz de Desafios Produtivos e Tecnológicos em Saúde e com as orientações de submissão aplicáveis ao ciclo correspondente.

# QUADRO INICIAL DA PROPOSTA

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Objeto da proposta | Desenvolvimento, consolidação e disponibilização do MedUnity, plataforma tecnológica nacional destinada à estruturação, gestão, organização e interoperabilidade de dados clínicos. |
| Projeto relacionado a outro programa? | Não. |
| Necessita de recursos financeiros? | Sim. |
| Valor do projeto | A DEFINIR — orçamento executivo pendente. |
| Outras fontes de financiamento? | Não. |
| Financiamento governamental anterior? | Não. |

# 1. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

MedUnity — Plataforma Nacional para Estruturação e Gestão de Dados Clínicos em Saúde.

Plataforma tecnológica destinada à organização, estruturação e gestão das informações clínicas produzidas nos processos assistenciais, permitindo a padronização dos registros e a utilização estruturada dos dados clínicos.

Infraestrutura Semântica Clínica — CSI (Clinical Semantic Infrastructure). Camada tecnológica destinada à organização semântica dos elementos clínicos utilizados pelo sistema, permitindo estruturar terminologias, conceitos, informações e relações clínicas de forma compatível com aplicações digitais e futuras estratégias de interoperabilidade.

Arquitetura de interoperabilidade e integração para aplicações de saúde. Estrutura destinada a permitir a evolução do MedUnity para integração com sistemas, aplicações e serviços digitais de saúde, incluindo ferramentas de apoio à decisão clínica, pesquisa, educação médica e outras soluções tecnológicas desenvolvidas no ecossistema do Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia.

# 2. OBJETIVO DO PROJETO

## 2.1. Objetivo geral

Desenvolver, consolidar e preparar para implantação e expansão nacional uma plataforma tecnológica brasileira para estruturação, gestão e interoperabilidade de dados clínicos, contribuindo para o fortalecimento da capacidade tecnológica nacional em sistemas de informação em saúde e para a melhoria da organização e utilização das informações clínicas no âmbito do SUS.

## 2.2. Objetivos específicos

1. Consolidar a arquitetura tecnológica do MedUnity, incluindo seus componentes de estruturação, armazenamento, organização e gerenciamento das informações clínicas.

2. Desenvolver e consolidar a camada semântica clínica CSI, estruturando os elementos necessários à organização padronizada da informação clínica e à evolução da interoperabilidade entre sistemas e aplicações.

3. Desenvolver e validar tecnicamente os mecanismos de integração e interoperabilidade da plataforma, permitindo sua evolução para utilização em diferentes contextos assistenciais e níveis de atenção à saúde.

4. Preparar a solução para implantação, avaliação e futura incorporação em ambientes de saúde, estabelecendo infraestrutura tecnológica, documentação, processos de validação, indicadores de desempenho e mecanismos de monitoramento compatíveis com sua utilização em escala.

# 3. PARTICIPANTES — PROPONENTE

Proponente: Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia — IDMT. Presidente: Dr. Delyone de Paula Canedo Filho

Responsabilidade no Projeto: responsável pela concepção, coordenação, desenvolvimento, gestão técnica e institucional do projeto, incluindo as etapas de desenvolvimento tecnológico, validação, documentação, gestão da propriedade intelectual, articulação institucional, monitoramento e preparação para futura implementação/incorporação da solução no âmbito do SUS.

Parceiros: não se aplica nesta versão da proposta. O projeto será apresentado pelo Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia como proponente, podendo incorporar parceiros institucionais, tecnológicos, acadêmicos ou assistenciais em etapas posteriores, mediante formalização específica de suas responsabilidades e participação no arranjo do PDIL.

# 4. CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVA DA TECNOLOGIA OU PRODUTO A SER DESENVOLVIDO

A transformação digital dos serviços de saúde produziu grande volume de informações clínicas, administrativas e assistenciais, porém permanece um desafio relevante na organização, padronização, reutilização e interoperabilidade desses dados ao longo da jornada do paciente.

No cenário atual, diferentes sistemas podem registrar informações clínicas de maneiras distintas, com estruturas documentais, terminologias, fluxos e níveis de granularidade próprios. Essa fragmentação pode dificultar a continuidade informacional, a geração de documentos derivados, a integração entre diferentes pontos de atenção e o aproveitamento dos dados para gestão, pesquisa, educação e apoio à decisão.

O MedUnity é proposto como uma plataforma nacional de estruturação e gestão da informação clínica, com arquitetura orientada à centralização do dado clínico estruturado e à geração de diferentes produtos documentais e aplicações a partir de uma mesma base informacional.

A solução não pretende necessariamente substituir os sistemas assistenciais já existentes. Sua proposta é atuar como uma camada tecnológica capaz de organizar, estruturar e transportar informação clínica de maneira mais consistente entre diferentes fluxos e aplicações, permitindo sua utilização por ferramentas assistenciais, administrativas, educacionais e de pesquisa.

A arquitetura do projeto contempla uma camada semântica denominada CSI — Code for Semiological International Identification, destinada à organização e normalização dos termos clínicos e suas diferentes representações. No ecossistema tecnológico do Instituto, o CSI funciona como camada de organização semântica entre a informação clínica de origem e as aplicações que posteriormente a utilizam.

Essa arquitetura permite uma perspectiva de evolução progressiva: inicialmente, estruturação e geração documental; posteriormente, interoperabilidade entre sistemas; e, em estágios subsequentes, utilização estruturada dos dados para pesquisa, educação médica e aplicações computacionais de apoio à decisão.

## Tecnologias concorrentes e horizonte tecnológico

Há no mercado prontuários eletrônicos, sistemas hospitalares, sistemas de gestão, plataformas de telemedicina e soluções especializadas de armazenamento e processamento de dados clínicos. Entretanto, parte dessas soluções está associada a ecossistemas proprietários, fluxos institucionais específicos ou estruturas de dados heterogêneas. O diferencial proposto pelo MedUnity está na separação entre o dado clínico estruturado e seus diferentes produtos de utilização, permitindo que uma mesma informação organizada possa alimentar documentos, fluxos assistenciais, aplicações computacionais e ferramentas de pesquisa.

## Perspectiva tecnológica

O projeto deverá acompanhar a evolução das tecnologias de interoperabilidade, computação em nuvem, segurança da informação, inteligência artificial e arquitetura de dados em saúde, incorporando progressivamente padrões técnicos aplicáveis e mecanismos de rastreabilidade, segurança e governança.

## Potencial de contribuição para outros mercados

Após a demonstração de valor no contexto do SUS, a tecnologia apresenta potencial de aplicação em outros sistemas públicos e privados de saúde, instituições de ensino, centros de pesquisa e ambientes internacionais que enfrentem problemas semelhantes de fragmentação e organização da informação clínica. A prioridade do projeto, entretanto, será o atendimento das necessidades do SUS e o fortalecimento da capacidade tecnológica nacional em saúde.

# 5. CONTRAPARTIDAS PARA O SUS

A estrutura de contrapartidas deverá ser proporcional à participação pública no desenvolvimento, ao instrumento jurídico celebrado e aos recursos eventualmente destinados ao projeto, preservando simultaneamente a sustentabilidade econômica e tecnológica da solução.

## I — Acesso e demonstração tecnológica para o SUS

Disponibilização de ambiente de demonstração, validação e avaliação da solução para instituições públicas participantes do projeto, conforme plano de trabalho e condições pactuadas.

## II — Transferência de tecnologia e conhecimento

Transferência progressiva de conhecimentos técnicos necessários à utilização, implantação, operação, manutenção e evolução da solução, incluindo documentação técnica, materiais de treinamento e capacitação das equipes designadas pelo SUS.

## III — Desenvolvimento orientado às necessidades do SUS

Incorporação, no ciclo de desenvolvimento, de requisitos e necessidades identificados conjuntamente com as instituições públicas participantes.

## IV — Interoperabilidade e integração

Desenvolvimento da solução com orientação à integração com sistemas e estruturas informacionais existentes, evitando dependência desnecessária de um único fornecedor.

## V — Formação e capacitação

Oferta de capacitação técnica e operacional para profissionais indicados pelas instituições participantes.

## VI — Propriedade intelectual e direitos econômicos

Quando houver utilização de recursos públicos diretamente vinculados ao desenvolvimento de determinado ativo ou melhoria tecnológica, poderão ser estabelecidos mecanismos de cotitularidade, licenciamento, participação econômica ou outros instrumentos juridicamente adequados, conforme a legislação aplicável e o instrumento específico de parceria.

## VII — Piloto ou fase inicial de validação

Poderá ser prevista etapa inicial de demonstração ou validação tecnológica em ambiente do SUS, com indicadores objetivos de desempenho, segurança, usabilidade e geração de valor assistencial.

## VIII — Sustentabilidade e continuidade

A arquitetura proposta buscará evitar que a participação do SUS resulte apenas na aquisição de um produto fechado, priorizando formação de capacidade tecnológica, transferência de conhecimento e possibilidade de evolução futura da solução.

# 6. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO PROJETO

A informação clínica constitui um dos principais ativos estratégicos de qualquer sistema de saúde. Entretanto, seu valor depende diretamente da qualidade de sua organização, disponibilidade, contextualização, rastreabilidade e possibilidade de utilização entre diferentes processos assistenciais.

A fragmentação da informação pode produzir retrabalho, duplicidade documental, perda de contexto, dificuldades de comunicação entre equipes e limitações para utilização secundária dos dados em gestão, pesquisa e educação.

O MedUnity parte de um princípio: o dado clínico deve ser estruturado uma vez e poder ser utilizado de forma consistente em diferentes processos e documentos, respeitando regras de segurança, privacidade, governança e finalidade de uso.

## Base tecnológica já desenvolvida

O projeto registra a existência de uma Ficha-mãe/Prontuário Mestre utilizada como registro clínico central para geração de documentos derivados, além de componentes de API, autenticação e infraestrutura computacional operacional.

## Caráter inovativo

O projeto busca integrar em uma arquitetura única três dimensões: estruturação do dado clínico; organização semântica da informação; geração e utilização da informação em diferentes fluxos assistenciais e tecnológicos.

## Propriedade intelectual informada pela proponente

O projeto informa registro de software BR512026006823-1, relacionado ao IDMT App: MedUnity e Diagnosis, além de pedidos de patente relacionados a tecnologias computacionais de gerenciamento de contexto informacional e de credenciais digitais.

## Relevância para o SUS

A relevância decorre da oportunidade de desenvolver capacidade nacional de estruturação, interoperabilidade e utilização da informação clínica, com potencial de aplicação transversal em diferentes níveis de atenção.

## Benefícios esperados

Redução de retrabalho documental; maior consistência das informações clínicas; melhoria da continuidade informacional; geração estruturada de documentos; maior rastreabilidade; facilitação da integração entre aplicações; infraestrutura para pesquisa e análise de dados; apoio à transformação digital; fortalecimento da autonomia tecnológica nacional; formação de recursos humanos.

# 7. NÍVEL DE MATURIDADE TECNOLÓGICA

## Estado atual informado

A tecnologia proposta encontra-se em estágio de desenvolvimento avançado de protótipo funcional, com componentes já implementados e submetidos a testes técnicos e operacionais.

## Componentes informados

Motor documental funcional; geração de documentos clínicos estruturados; preservação da estrutura documental; Ficha-mãe/Prontuário Mestre integrada; camada CSI integrada; API em nuvem operacional; banco de dados operacional; mecanismo de autenticação administrativa; ambiente frontend integrado; fluxo de autenticação e sessão validado tecnicamente.

## Evidência necessária para enquadramento formal

Para fins de enquadramento formal no PDIL, o nível TRL deverá ser acompanhado por evidências documentais correspondentes, incluindo registros de software, documentação técnica, registros de testes, demonstrações funcionais, arquitetura, histórico de desenvolvimento e demais documentos comprobatórios.

## Objetivo de maturidade

Evoluir a plataforma para um estágio de validação institucional e operacional compatível com implantação progressiva em ambientes do SUS.

# 8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PDIL

| Etapa | Período | Descrição das atividades |
| --- | --- | --- |
| 1. Consolidação tecnológica | Meses 1–3 | Consolidação da arquitetura MedUnity; revisão do núcleo documental; documentação técnica; definição de requisitos funcionais, de segurança, governança e interoperabilidade; organização da linha de base tecnológica. |
| 2. Estruturação semântica e interoperabilidade | Meses 4–6 | Evolução do CSI; definição e implementação dos mecanismos de normalização semântica; desenvolvimento dos mecanismos de integração com diferentes fontes e aplicações; testes de consistência e rastreabilidade. |
| 3. Validação funcional e institucional | Meses 7–12 | Execução de testes controlados; avaliação de usabilidade; validação dos fluxos documentais; testes de integração; preparação para demonstração institucional; capacitação das equipes envolvidas. |
| 4. Piloto orientado ao SUS | Meses 13–18 | Implantação piloto em ambiente institucional selecionado; acompanhamento de indicadores; avaliação de desempenho, segurança, usabilidade, qualidade documental e interoperabilidade; identificação e correção de falhas. |
| 5. Consolidação e escalabilidade | Meses 19–24 | Análise dos resultados do piloto; aperfeiçoamento tecnológico; documentação final; definição do modelo de implantação progressiva; transferência de conhecimento; preparação para expansão. |

Duração proposta: 24 meses.

# 9. IMPACTOS PREVISTOS

## 9.1. Impactos científicos e tecnológicos

Desenvolvimento de capacidade científica e tecnológica nacional em informática aplicada à saúde, com foco em estruturação, organização semântica, geração documental e interoperabilidade de informações clínicas; evolução da plataforma e do CSI; mecanismos de interoperabilidade; documentação técnica; formação de recursos humanos; estudos e trabalhos técnicos; ativos de propriedade intelectual quando aplicável.

## 9.2. Impacto social

Contribuir para assistência apoiada por informação clínica mais organizada, consistente e acessível aos profissionais autorizados, com potencial de melhoria da continuidade informacional, redução de retrabalho, organização dos registros, comunicação entre profissionais e fortalecimento de processos assistenciais.

## 9.3. Impactos econômicos e de mercado

Potencial para reduzir dependência de soluções tecnológicas exclusivamente importadas ou fechadas, estimular cadeia nacional de desenvolvimento de software, gerar empregos qualificados, formar profissionais, desenvolver fornecedores e possibilitar novos produtos e serviços derivados.

## 9.4. Impactos territoriais

Implantação progressivamente distribuída entre diferentes regiões do país, capacitação remota, distribuição de conhecimento técnico, desenvolvimento de profissionais locais e fortalecimento de ecossistemas regionais de inovação.

## 9.5. Sustentabilidade ambiental

Redução progressiva de processos físicos e documentais baseados em papel quando juridicamente e operacionalmente possível, digitalização de fluxos, redução de armazenamento físico, gestão digital de documentos e avaliação de eficiência energética da infraestrutura tecnológica.

# 10. ESTRUTURA NECESSÁRIA

SEÇÃO A SER CONSOLIDADA NA VERSÃO EXECUTIVA. A proposta deverá detalhar a estrutura física, tecnológica, computacional, de segurança, desenvolvimento, validação, suporte e governança necessária à execução do projeto.

Campos pendentes a completar: infraestrutura disponível; infraestrutura a adquirir/contratar; capacidade computacional; ambientes de desenvolvimento, teste e produção; segurança da informação; recursos para interoperabilidade; estrutura de gestão do projeto.

# 11. INVESTIMENTOS

SEÇÃO A SER CONSOLIDADA NA VERSÃO EXECUTIVA. O valor global do projeto permanece indicado como A DEFINIR.

Deverá ser apresentado orçamento executivo vinculado às etapas do cronograma, contemplando, conforme aplicável: desenvolvimento de software; infraestrutura computacional; segurança; interoperabilidade; testes; validação; implantação; capacitação; manutenção; documentação; gestão do projeto; custos de pessoal e serviços especializados.

# 12. VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA

A viabilidade técnico-econômica decorre da combinação entre uma base tecnológica já desenvolvida pela proponente e a necessidade de evolução, validação, integração e escalabilidade para utilização em ambiente de maior complexidade institucional.

O projeto não parte de hipótese exclusivamente conceitual. A proponente dispõe, conforme informado na proposta, de ativos tecnológicos, arquitetura de software, componentes funcionais, documentação técnica, registros de propriedade intelectual e experiência acumulada no desenvolvimento de soluções digitais aplicadas à medicina.

## Cenários

1 — Desenvolvimento incremental; 2 — Validação e integração em ambiente relevante; 3 — Escala.

## Estratégia

Desenvolvimento incremental e modular, vinculando investimentos a marcos técnicos verificáveis e reduzindo o risco econômico associado à implantação integral antes da validação dos componentes.

## Orçamento

A viabilidade econômica definitiva deverá ser refinada durante a elaboração do orçamento executivo, considerando custos de desenvolvimento, infraestrutura computacional, segurança, interoperabilidade, testes, validação, implantação, capacitação e manutenção, bem como benefícios efetivamente mensurados.

# 13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

| Risco | Categoria | Estratégia de resposta |
| --- | --- | --- |
| Dificuldade de integração | Técnico | Arquitetura modular, APIs e desenvolvimento progressivo de conectores |
| Heterogeneidade dos dados clínicos | Técnico | Camada semântica e normalização progressiva |
| Resistência à adoção | Operacional | Participação dos usuários desde a concepção e validação |
| Falhas de segurança ou privacidade | Segurança | Privacy by design, controle de acesso, rastreabilidade, testes e governança |
| Dependência de infraestrutura tecnológica | Tecnológico | Arquitetura modular e avaliação contínua de alternativas |
| Atraso no desenvolvimento | Gerencial | Marcos intermediários e indicadores de execução |
| Insuficiência de recursos | Econômico | Execução por etapas e priorização |
| Baixa interoperabilidade | Técnico | Adoção progressiva de padrões e testes |
| Desempenho insuficiente | Técnico | Testes de carga, monitoramento e otimização |
| Mudanças regulatórias | Regulatório | Monitoramento normativo e revisão |
| Uso inadequado de componentes de IA | Científico/técnico | Limitação de escopo, supervisão humana e separação entre aplicações |
| Dependência excessiva de fornecedor/tecnologia | Estratégico | Documentação, modularidade e diversificação de componentes |

Gerenciamento contínuo durante todas as etapas, com registro dos riscos identificados, responsável, probabilidade, impacto, estratégia de resposta e situação atual. Riscos críticos deverão possuir plano de contingência e critérios objetivos para escalonamento da decisão.

# 14. MONITORAMENTO DO PROJETO

| Etapa/atividade | Indicador | Ferramenta de monitoramento |
| --- | --- | --- |
| Especificação e requisitos | Requisitos definidos e aprovados; arquitetura documentada | Relatórios técnicos, atas, repositório de desenvolvimento |
| Desenvolvimento e evolução | Funcionalidades concluídas; módulos entregues | Sistema de gestão de desenvolvimento, Git, testes |
| Integração e interoperabilidade | Integrações realizadas; testes de interoperabilidade | Logs, testes técnicos, relatórios de validação |
| Consolidação e transferência | Entregáveis concluídos; documentação e capacitação | Relatório final, documentação e registros de treinamento |

Os indicadores serão acompanhados periodicamente, permitindo comparar o desempenho efetivamente obtido com as metas estabelecidas para cada etapa. Os resultados deverão ser registrados de forma rastreável, possibilitando auditoria técnica e avaliação posterior do projeto.

# 15. RESULTADOS ESPERADOS

1. Plataforma MedUnity evoluída e tecnicamente documentada, com arquitetura adequada à expansão e integração com diferentes ambientes.

2. Camada semântica CSI aprimorada, destinada à organização e padronização das informações clínicas necessárias à interoperabilidade.

3. Modelos estruturados de dados clínicos e documentação técnica correspondente.

4. Interfaces e mecanismos de interoperabilidade desenvolvidos e testados em ambientes definidos pelo projeto.

5. Mecanismos de rastreabilidade e auditoria aprimorados.

6. Processos de geração e organização de documentação clínica avaliados quanto à consistência, desempenho e usabilidade.

7. Testes técnicos e de validação documentados, incluindo, conforme aplicável, segurança, desempenho, interoperabilidade e experiência do usuário.

8. Capacitação dos recursos humanos envolvidos no desenvolvimento, implantação e utilização da solução.

9. Documentação para implantação e transferência tecnológica, permitindo reprodução controlada da solução em novos ambientes.

10. Relatório técnico final contendo resultados, indicadores, limitações, riscos identificados, evidências de validação e recomendações para expansão.

11. Geração de conhecimento científico e tecnológico, com possibilidade de publicações, trabalhos técnicos e novos ativos de propriedade intelectual decorrentes das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

12. Demonstração de aplicabilidade da solução ao contexto do SUS, respeitando condições técnicas, regulatórias, institucionais e de governança definidas para o projeto.

# 16. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| Anexo | Documento |
| --- | --- |
| 01 – em posse | CNPJ do Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia |
| 02 – em posse | Contrato Social / ato constitutivo da proponente |
| 03 – em posse | Comprovantes de registro/cadastro institucional |
| 04 – em posse | Registro de software BR512026006823-1 |
| 05 – em posse | Pedido de patente PI BR 10 2026 001743-4 |
| 06 – em posse | Pedido de patente PI BR 10 2026 019277-5 — Encapsulamento Criptográfico Dinâmico de Credenciais Digitais |
| 07 – disponivel - patenteada | Documentação técnica/arquitetural do MedUnity |
| 08 – disponivel - patenteada | Documentação técnica do CSI |
| 09 ja evidenciadas no processo de patente e no domínio delyone.com | Evidências de desenvolvimento e funcionamento |
| 10 – evidencias em protótipo publico aprovado pelo conselho do ministério da saúde – medunity.delyone.com/ | Evidências de maturidade tecnológica / testes |
| 11 | Documentação relacionada à proposta PDIL |
| 12 Curriculum lattes director técnico – delyone de Paula Canedo Filho | Comprovantes de competência e experiência |
| 13 – Delyone de Paula canedo Filho | Currículos/Lattes dos responsáveis técnicos e equipe |
| 14 – não há parceiros | Declaração conjunta de concordância dos parceiros — quando houver |
| 15 – todo e qualquer documento possível de ser solicitado está disponível e guardado em nuvem | Outros documentos comprobatórios pertinentes |

# QUADROS DE CONSOLIDAÇÃO EXIGIDOS / NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO

Os quadros abaixo foram incluídos como área de consolidação institucional porque a proposta original identifica a necessidade de completar informações do proponente, recursos humanos, estrutura, investimento, maturidade e comprovação. Eles não devem receber dados inventados; devem ser completados com documentação correspondente.

| Campo do proponente | Informação a consolidar | Evidência sugerida |
| --- | --- | --- |
| Razão social | Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia — conferir forma jurídica oficial | Cartão CNPJ / ato constitutivo |
| CNPJ | 66686266000148 | Cartão CNPJ |
| Responsável legal | Dr Delyone de Paula Canedo Filho | Ato constitutivo / procuração |
| Responsável técnico | Dr Delyone de Paula Canedo Filho | Documento de designação / currículo |
| Cargos e atribuições | A preencher | Organograma / plano de trabalho |
| E-mail e telefone | Dr.delyone@icloud.com | Cadastro institucional |
| Endereço | A preencher | Comprovante institucional |
| Situação regulatória | Registro e patente no INPI | Documentos regulatórios aplicáveis |
| Estrutura tecnológica | A detalhar | Inventário, arquitetura, documentação técnica |
| Expertise | Evidenciada pelo estadoda tecnica nas patente e pelas certificações do diretor tecnico | Currículos, projetos, publicações, registros |
| Experiência de mercado | A documentar | Contratos, produtos, demonstrações, registros |
| Experiência relacionada ao SUS | Formação médica federal com atuação exclusiva de trabalho no sus, inclusive em superintendência estadual de atenção politicas públics de saúde | Comprovantes ou justificativa |

## Quadros de recursos humanos — consolidação

| Quadro | Conteúdo a preencher | Status |
| --- | --- | --- |
| Quadro 1 | Equipe atual e respectivas funções | PENDENTE |
| Quadro 2 | Equipe necessária para execução do PDIL | PENDENTE |
| Quadro 3 | Competências, dedicação e responsabilidades por atividade | PENDENTE |

## Quadro de orçamento executivo

| Categoria | Valor | Vinculação ao cronograma | Evidência/orçamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de software | A DEFINIR | Etapas 1–5 | A produzir |
| Infraestrutura computacional | A DEFINIR | Etapas 1–5 | A produzir |
| Segurança e governança | A DEFINIR | Etapas 1–5 | A produzir |
| Interoperabilidade e testes | A DEFINIR | Etapas 2–4 | A produzir |
| Validação/piloto | A DEFINIR | Etapas 3–4 | A produzir |
| Capacitação e transferência | A DEFINIR | Etapas 4–5 | A produzir |
| Gestão/documentação | A DEFINIR | Etapas 1–5 | A produzir |
| TOTAL | A DEFINIR | 24 meses | Orçamento executivo |

## Quadro de lacunas críticas antes da submissão

| Lacuna | Impacto na proposta | Providência |
| --- | --- | --- |
| Identificação completa da proponente | Alto | Preencher com documentos oficiais |
| Valor global e orçamento detalhado | Alto | Construir orçamento executivo por etapa e categoria |
| TRL e evidências | Alto | Organizar testes, demonstrações, arquitetura, histórico e registros |
| Equipe / Quadros 1–3 | Alto | Definir responsáveis, dedicação e competências |
| Infraestrutura e capacidade de execução | Alto | Documentar estrutura existente e necessidades |
| Indicadores quantitativos | Alto | Definir metas mensuráveis por etapa |
| Parceiro/ambiente de piloto SUS | Relevante | Formalizar quando houver; não inventar parceria |
| Governança, LGPD e segurança | Relevante | Anexar políticas, arquitetura e controles aplicáveis |
| Documentos comprobatórios | Alto | Montar dossiê dos Anexos 01–15 |

# DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DA VERSÃO

Esta versão institucional foi organizada a partir do documento apresentado pelo Instituto Delyone de Medicina e Tecnologia. Informações ainda não comprovadas ou não fornecidas permanecem identificadas como pendentes. A consolidação final para submissão deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios, das assinaturas e das demais exigências formais do ciclo PDIL aplicável.

INSTITUTO DELYONE DE MEDICINA E TECNOLOGIA
MEDUNITY
PROPOSTA PDIL

ANEXO — ESBOÇO FINANCEIRO PARA NEGOCIAÇÃO PDIL

Natureza do quadro: cenário preliminar de orçamento para discussão técnica. Não constitui preço de venda, valor garantido pelo Ministério da Saúde ou orçamento definitivo. Os valores deverão ser substituídos/validados por memória de cálculo, cotações e demais evidências exigíveis.

Valor global proposto para o cenário-base: R$ 8.900.000,00

Faixa técnica para discussão: aproximadamente R$ 7,5 milhões a R$ 10 milhões, dependendo do escopo de validação, interoperabilidade, piloto e transferência tecnológica.

| Categoria | Valor preliminar | % | Justificativa de alto nível |
| --- | --- | --- | --- |
| Pessoal técnico e científico | R$ 3.200.000 | 36,0% | Desenvolvimento, arquitetura, engenharia de software, dados/semântica, segurança, gestão técnica e apoio científico. |
| Desenvolvimento e evolução de software | R$ 1.250.000 | 14,0% | Módulos MedUnity, CSI, APIs, interfaces, testes e evolução da arquitetura. |
| Interoperabilidade, segurança e infraestrutura computacional de custeio | R$ 950.000 | 10,7% | Serviços computacionais, ambientes, monitoramento, segurança, integração e testes. |
| Validação, testes e piloto orientado ao SUS | R$ 1.050.000 | 11,8% | Testes funcionais, desempenho, segurança, usabilidade, interoperabilidade, validação e acompanhamento do piloto. |
| Capacitação, transferência tecnológica e documentação | R$ 650.000 | 7,3% | Treinamento, materiais, documentação técnica, implantação assistida e transferência de conhecimento. |
| Gestão, governança, qualidade e conformidade | R$ 700.000 | 7,9% | Gestão do projeto, governança, qualidade, documentação, proteção de dados e acompanhamento. |
| Pesquisa aplicada e avaliação científica | R$ 550.000 | 6,2% | Métricas, avaliação, estudos aplicados, produção técnico-científica e análise de resultados. |
| Reserva técnica para contingências do desenvolvimento | R$ 550.000 | 6,2% | Riscos técnicos e operacionais identificados durante execução, condicionada às regras do instrumento. |
| TOTAL | R$ 8.900.000 | 100% | Cenário-base preliminar |

Por que R$ 8,9 milhões é um bom número de trabalho?

• O Ministério da Saúde informa que o PDIL não possui um teto único de valor: o montante depende do instrumento e da disponibilidade orçamentária. Portanto, o valor precisa ser construído a partir do escopo e devidamente justificado.

• Na carteira de 2025, o Ministério informou 13 projetos na área de IA e soluções em saúde digital, somando aproximadamente R$ 100,81 milhões — média simples de cerca de R$ 7,75 milhões por projeto.

• Há comparáveis oficiais de saúde digital com valores de aproximadamente R$ 3,39 milhões (SenseShoes), R$ 5,60 milhões (sistema de monitoramento remoto/telemedicina), R$ 11,75 milhões (TeleTROP) e R$ 14,79 milhões (bomba de infusão conectada). O cenário de R$ 8,9 milhões fica no meio dessa faixa, sem tentar posicionar o MedUnity como o maior projeto da carteira.

• O valor deve ser defendido como custo de desenvolvimento, validação, interoperabilidade, segurança, piloto e transferência tecnológica — não como 'preço do software'.

Estratégia de negociação institucional

• Apresentar R$ 8,9 milhões como orçamento-base vinculado a entregas verificáveis.

• Não escrever que o Instituto 'espera receber' R$ 8,9 milhões pela propriedade intelectual. O pedido deve ser formulado como orçamento necessário à execução do projeto PDIL.

• Dividir o desembolso em marcos e entregas: desenvolvimento → integração → validação → piloto → transferência/escala.

• Se o Ministério solicitar redução, preservar primeiro os componentes críticos: equipe técnica, interoperabilidade, segurança, validação e piloto; reduzir escopo não essencial antes de reduzir esses blocos.

• Se o Ministério solicitar expansão, criar módulos adicionais como itens condicionados, sempre acompanhados de metas, custos e evidências.

ATENÇÃO — ponto crítico de enquadramento

O PDIL informa que projetos que necessitem de investimento em infraestrutura devem ser submetidos ao PDCEIS; o PDIL pode fomentar despesas de custeio. Assim, este orçamento deliberadamente não apresenta construção de sede, aquisição patrimonial pesada ou implantação de infraestrutura física como núcleo do pedido. A infraestrutura tecnológica deverá ser descrita e classificada conforme o instrumento e as regras aplicáveis.